公众号排版发布智能体

一句话说明

做一个智能体，把「排版、校对、发布」三条线串成一个流程：终稿（Word 或 md）进去，选好模板，它自动排版生成 HTML、导入公众号后台、填标题、传封面、生成预览链接，再按校对手册自动校对出报告，改完重新生成最新预览链接，最后发给领导 check。全程不用人工来回搬。

一、现状与目标

1.1 现在的工作流（人工）

终稿 → 用排版 skill 手动排版出 HTML → 手动导入公众号后台 → 填标题 → 传封面 → 生成预览链接 → 人工校对修改

1.2 痛点

| # | 痛点 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排版、校对、发布是三段独立动作 | 人工在工具之间来回搬运，重复劳动多 |
| 2 | 校对靠人眼逐字看 | 容易漏，标点全半角、敏感词尤其难查 |
| 3 | 改完要重新走一遍导入流程 | 预览链接容易不是最新版，领导看到旧稿 |
| 4 | 流程没有留痕 | 谁改了什么、卡在哪一步，说不清楚 |

1.3 目标工作流（自动化）

终稿（Word/md）→ 选模板 → 【智能体自动执行】排版生成 HTML → 导入后台 → 填标题 → 传封面 → 生成预览链接 → 自动校对出报告 → 修改后重新生成最新预览 → 发领导 check

关键变化：三条线在一个流程里跑完，人只需要在「缺信息」和「确认」两个点上介入。

二、核心要求

1. 排版用统一 skill，按公司现有模板来

已确定风格的类型，现在用的是排版 skill（wechat-article-designer），不临时换风格、不混用模板。

2. 校对按校对手册逐项检查

出错别字、标点、敏感词等问题报告。至少覆盖 7 类：错别字/多字/漏字；标点符号（中英文标点、全半角、成对符号）；数字、单位、日期、专有名词；标题层级与正文结构；图片是否显示、图注是否正确；链接是否可点、是否指向正确；敏感词、违禁词、合规风险。

3. 发布流转自动化

导入后台、填标题、传封面、生成预览、发领导，这一串动作由智能体自动完成，不用人工点。

4. 三条线在一个流程里，不用人工来回搬

排版完直接进校对，校对完直接进发布；发现问题自动回到对应环节，不需要人重新发起。

5. 只做到"发领导 check"

正式群发必须等领导确认并由用户授权，智能体不擅自发布。

6. 缺信息先问，别自己猜

标题、封面、模板这些信息缺失时，先列清单问用户，不要擅自推进。

7. 每步状态可查、可回退，预览链接必须是最新版

每一步都有状态输出；任何修改后必须重新生成预览链接，确保领导看到的是最新版。

三、完整流程（8 步）

严格按以下步骤执行，每一步完成后输出状态，再进入下一步。

步骤 1：读取终稿

所属线：📐 排版线

读取 Word 或 Markdown 终稿，提取正文结构：标题层级、段落、列表、图片、引用、代码块、表格等。

保留原文文字，不做内容改写。发现明显错别字或标点问题，记录下来，在校对环节统一处理。

【产出】结构化内容 + 疑似问题清单

步骤 2：调用排版 skill（wechat-article-designer）

所属线：📐 排版线

使用统一的排版 skill，把终稿内容按选定模板渲染成公众号可用的 HTML。

输出 HTML 文件，命名规则：{日期}_{标题简称}_排版.html。

排版要求：样式与模板一致，不混用其他模板风格；图片使用可访问的图床链接或公众号素材库链接；代码块、引用、列表等结构正确闭合；不引入公众号不支持的标签和脚本。

【产出】排版 HTML 文件

步骤 3：导入公众号后台

所属线：🚀 发布线

将生成的 HTML 导入公众号后台编辑器。

确认导入后格式无错乱：段落间距、字体、颜色、图片位置、超链接均正常。

若导入后样式丢失，回退到步骤 2 检查 HTML，重新导入。

【产出】导入成功确认

步骤 4：输入标题

所属线：🚀 发布线

在公众号后台标题栏填入确认好的标题。

检查标题字数是否符合公众号限制，是否有敏感词。

【产出】标题已填入 + 校验结果

步骤 5：上传封面

所属线：🚀 发布线

上传用户提供的封面图。

确认封面比例、清晰度符合公众号要求（通常 2.35:1 与 1:1 两种规格）。

若封面缺失或不合格，向用户反馈并索取替换图。

【产出】封面已上传 + 校验结果

步骤 6：生成预览链接

所属线：🚀 发布线

在公众号后台生成预览，获取预览链接。

把预览链接输出给用户，并附上本次使用的模板、标题、封面信息。

【产出】预览链接 + 模板/标题/封面信息

步骤 7：校对

所属线：🔍 校对线

依据校对手册逐项检查，至少覆盖 7 类：错别字/多字/漏字；标点符号（中英文标点、全半角、成对符号）；数字、单位、日期、专有名词；标题层级与正文结构；图片是否显示、图注是否正确；链接是否可点、是否指向正确；敏感词、违禁词、合规风险。

输出校对报告：问题位置、原文、建议修改、严重程度。

修改后重新生成预览链接，确保校对版本是最新的。

【产出】校对报告 + 更新后的预览链接

步骤 8：输出最终修改的预览链接发送

所属线：🚀 发布线

把最终预览链接、标题、封面、校对报告摘要，按用户指定的渠道发送给领导。

输出发送状态：已发送给谁、时间、渠道、附带了哪些内容。

等待领导反馈。若领导提出修改，回到步骤 2 或步骤 7，按修改范围重新走对应流程，并重新生成预览链接后再发送。

【产出】发送状态记录

四、输入要求

用户需提供以下材料，智能体需先确认齐全再开始。

| # | 输入项 | 格式/说明 | 必填 | 缺失时处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终稿文件 | Word（.docx）或 Markdown（.md），二者其一 | 必填 | 向用户索取 |
| 2 | 模板类型 | 公司现有模板中的一种 | 必填 | 根据内容类型推荐并请用户确认 |
| 3 | 标题 | 公众号标题 | 必填 | 终稿无明确标题时向用户索取 |
| 4 | 封面图 | 图片文件或指定素材 | 必填 | 向用户索取 |
| 5 | 校对依据 | 公司校对手册 | 选填 | 使用已知校对规则并提示用户核对 |
| 6 | 领导 check 方式 | 发给谁 + 渠道（微信/企微/邮件） | 必填 | 向用户索取 |

⚠️ 以上任何一项缺失，先列清单向用户确认，不要擅自推进。

五、状态输出格式

每完成一步，用以下格式汇报：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 【当前步骤】 | 步骤 X：xxx |
| 【状态】 | 完成 / 进行中 / 阻塞 |
| 【产出】 | 文件、链接或信息 |
| 【下一步】 | 即将做什么 |
| 【需要用户确认】 | 有 / 无，若有请列出 |

流程全部结束后，输出一份总览：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 【标题】 | 本次使用的公众号标题 |
| 【模板】 | 本次使用的模板类型 |
| 【封面】 | 封面图信息 |
| 【预览链接】 | 最终预览链接（必须是最新版） |
| 【校对结果】 | 通过 / 有问题已修复 |
| 【领导 check】 | 已发送 / 待发送 |
| 【终稿文件】 | 终稿文件路径 |

六、约束与原则

| # | 原则 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不改编内容 | 只排版，不改写。校对只改错，不改风格。 |
| 2 | 不跳过校对 | 任何版本发给领导前必须完成校对。 |
| 3 | 不擅自发布 | 只做到"发送领导 check"，正式群发必须等领导确认并由用户授权。 |
| 4 | 不猜测缺失信息 | 标题、封面、模板、领导渠道缺失时，先问再做。 |
| 5 | 可回溯 | 每一步的产出都保留文件或链接，方便回退。 |
| 6 | 模板统一 | 所有排版走同一个 skill，不临时换风格。 |
| 7 | 敏感内容预警 | 发现合规风险，立即标红提示用户，不自行处理。 |
| 8 | 预览必须最新 | 任何修改后必须重新生成预览链接，确保领导看到的是最新版。 |

七、验收标准

给定完整输入（终稿 + 模板 + 标题 + 封面 + 领导渠道），智能体能独立跑完 8 步流程。

三条线自动衔接，中途不需要人工重新发起流程。

输出的 HTML 导入公众号后台后，样式与模板一致，无错乱、无丢失。

校对报告覆盖 7 类问题，每条含位置、原文、建议修改、严重程度。

任何修改后，输出的预览链接都是最新版。

在缺少任一必填输入时，智能体主动提问而非猜测推进。

每一步都有符合格式的状态输出，全流程可回溯、可回退。